## Slide 1
FLOR DE SAL
GASTRONOMIA
BRIEFING DE DESENVOLVIMENTO
Projeto de site
gastronômico sofisticado
Este documento contém todas as instruções, identidade
visual, estrutura e especificações necessárias para o
desenvolvimento completo do site Flor de Sal.
flordesal.com.br
2025

## Slide 2
IDENTIDADE VISUAL
02
FLOR DE SAL
GASTRONOMIA
Logo oficial
PALETA DE CORES
Carvão
#2C2C2A — Textos / nav
Âmbar
#854F0B — Marca / botões
Dourado
#EF9F27 — Destaques
Creme
#FAEEDA — Fundos suaves
Cinza
#888780 — Texto secundário
TIPOGRAFIA
Títulos: Georgia (serif) · Corpo: Calibri / Inter (sans-serif)

## Slide 3
ESTRUTURA DO SITE
03
Home
Hero, frase de impacto,
estatísticas, CTA reserva
Cardápio
Categorias, fotos,
preços, filtros
Sobre
História, chef,
filosofia da cozinha
Reservas
Formulário, data,
horário, pessoas
Contato
Mapa, telefone,
horários, redes
Navegação única, responsiva e acessível em mobile, tablet e desktop.

## Slide 4
INSTRUÇÕES TÉCNICAS
04
Stack recomendada
Next.js 14 + Tailwind CSS + Vercel
Ou: WordPress + Elementor (opção simples)
Banco de dados
Supabase ou Firebase para reservas
e gerenciamento de cardápio dinâmico
Responsividade
Mobile-first obrigatório
Breakpoints: 375px / 768px / 1280px+
Performance
Core Web Vitals: LCP < 2.5s
Imagens: WebP, lazy loading, otimizadas
SEO
Meta tags, Open Graph, sitemap.xml
Google Analytics 4 integrado
Integrações
WhatsApp API para reservas
Instagram feed na home
Google Maps embed

## Slide 5
CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO
05
01
Identidade visual
Logo, paleta, tipografia, assets
1–2 sem
02
Wireframe
Estrutura e layout de cada página
1 sem
03
Desenvolvimento
Codificação, cardápio, reservas, mapa
3–4 sem
04
Conteúdo & fotos
Textos, imagens dos pratos, preços
1–2 sem
05
Testes & lançamento
QA, SEO, publicação do domínio
1 sem
Total estimado: 7 a 10 semanas · Versão básica (home + cardápio + contato): 2 a 3 semanas

## Slide 6
INSTRUÇÕES PARA A IA DESENVOLVEDORA
06
01 Nome do projeto
Flor de Sal — Gastronomia Contemporânea. Nunca alterar o nome ou a logo.
02 Paleta obrigatória
Carvão #2C2C2A · Âmbar #854F0B · Dourado #EF9F27 · Creme #FAEEDA · Areia #F1EFE8. Não usar outras cores.
03 Tipografia
Títulos: Georgia ou fonte serifada elegante. Corpo: Calibri, Inter ou similar. Nunca Arial sem serifa em títulos.
04 Tom e linguagem
Sofisticado, acolhedor e brasileiro. Textos em português do Brasil. Sem anglicismos desnecessários.
05 Mobile-first
Toda página deve funcionar perfeitamente em celular. Testar em 375px de largura mínima.
06 Reservas obrigatório
A página de reservas deve ter formulário funcional com validação de data, horário e número de pessoas.

## Slide 7
FLOR DE SAL
GASTRONOMIA
flordesal.com.br
Pronto para
começar.
Este briefing contém tudo que você precisa.
Siga as instruções do slide anterior e
mantenhaa identidade visual intacta.
Desenvolva com excelência.